**G227盐源县梅雨镇至盐井街道办段改建工程**

**钻探劳务外部供应采购询价函**

各供应商：

根据相关法律法规及《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现 G227盐源县梅雨镇至盐井街道办段改建工程钻探劳务需进行询价采购，现将有关事项说明如下：

**一、项目概况**

（一）项目名称：G227盐源县梅雨镇至盐井街道办段改建工程钻探劳务 ；

（二）项目地点：四川省凉山州；

（三）项目规模：一级公路，设计时速60km/h，路基宽度20.0m，路线全长约8.21公里，估算总投资约4.11亿元。

（四）工作内容：整个勘察项目的机械岩芯钻探和相应的原位测试（包含动探、标贯、压（注）水试验等）以及简易的水文试验（如抽水试验）工作。本项目工作量组成如下表1，实施过程中，询价人有可能根据实施情况调整工程量。

表1 工作量组成表

| 序号 | 孔深范围及类型或工作内容 | 预估工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～50m(含50m)孔深陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 |  **1600** （米） |  |
| 合计 | 钻探 |  **1600** （米） |  |

**注：粗粒土指碎、块石土，漂、卵石土等。**

**二、询价须知**

（一）资格要求：独立法人。潜在供应商（限定 ☑ 不限定□）在四川省交通勘察设计研究院有限公司合格供应商库内。

（二）资质要求：具有劳务类（工程钻探、凿井）或劳务类（工程钻探）资质（对于超出有效期的资质证书，若因政策原因自动续期或取消行政审批以其他方式进行监管的，需要提供相关证明文件）。

（三）业绩要求：近 3 年（ 2021 年 1 月 1 日至今）具有至少 1 个钻探劳务项目业绩（以合同签订时间为准）。

（四）人员要求：机班长至少**3** 名；提供满足本项目技术及工期要求的专业技术人员团队（填报格式详见附件“劳动力计划表”）。

（五）设备要求：

0＜H≤50m孔深段钻孔，钻机不少于 **3** 台。须采用XY-100型或XY-150型或满足孔深需求且性能更优的钻机（须满足本项目技术及工期要求,填报格式详见附件“拟投入本项目的主要勘察设备表”）。

（六）工期要求： 本项目初步设计阶段勘察自发出工作通知单次日起30日历天内完成钻探劳务工作并通过甲方验收；施工图设计阶段勘察自发出工作通知单次日起30日历天内完成钻探劳务工作并通过甲方验收；后期服务阶段勘察工作接到甲方指令后7日历天内完成并通过甲方验收。

（七）含税总价最高限价：人民币 46 万元**。供应商需分别填报含税总价和增值税税率（所报税率不考虑国家特殊政策对税率的优惠）。报价大小写前后不一致的，以大写为准。不含税总价由询价人计算确定。不含税总价计算式为：不含税总价=含税总价÷(1+增值税税率)（注：不含税总价将保留两位小数）。供应商对计算后的不含税总价签字确认。**

本项目费用组成为：**钻探劳务费+后期服务过程中单次勘察按实物工作量结算金额低于5万元时的进出场费（若有）+水域勘察辅助费用（若有）**

**钻探劳务费**为固定综合单价，包括但不限于孔内原位测试（含压水试验或注水试验（如有））、抽水试验（如有）、施工设备、材料、人工、安全文明施工、进出场（不含后期服务过程中单次勘察按实物工作量结算金额低于5万元时的进出场费）、修路、搬家、平场、青苗赔偿、管理、利润、风险、税金等和政策性文件规定的所有费用

0～50m(含50m)孔深陆域钻孔，**含税**限价 **293**元/米；

超出含税最高限价的报价为无效报价（指**含税单价**和**含税总价**均不得超出最高限价）。

（八）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件；**递交投标文件时，供应商应同时提供本人身份证原件备查**。

（九）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见**附件**，同时提供单位有效营业执照、资质证书副本及**至少 1 项近 3 年类似项目业绩合同全本**（复印件），上述资料均**需胶装**并加盖公章后密封（**密封包装外壳上应注明报价项目名称**），请于 12 月 13 日 10 时（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人： 胡女士 ，电话： 15198081690 ，递交地址：成都市青羊区太升北 路35号B417室。

（十）有以下情形之一的报价函均为无效报价：

1.未按要求签署、盖章、装订和密封的报价函；

2.未按照询价文件内容及要求编写；

3.未进入我公司外部供应项目合格供应商目录的供应商的报价；

4.超过含税总价最高限价的报价；

5.未在规定时间递交至规定地点的报价函；

6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效；

7.相关法律法规规定的其他情形等。

（十一）评审方式：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定提交**有效最低报价（不含税价）的供应商**为成交供应商。

（十二）中标人应按下列要求提交履约担保：

履约担保的金额：预计合同含税总金额的**5%**

履约担保的形式：现金形式或履约保函形式**（履约保函必须采用银行保函**）。

银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具；现金必须由投标人基本账户中转出。

提交履约担保时间：应在签订合同协议书之前。

我公司基本账户信息如下：

账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司

开户行：中国建设银行成都市第二支行

账号：5100 1426 2080 5012 5148

（十三）我公司和供应商应自工作通知单发出之日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我公司将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与我公司外部采购供应项目投标。

（十四）重新询价的情形：

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、本次询价采购经评审后，有效报价不足三家的；

3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

（十五）本项目技术和质量要求，参见**附件**技术要求。

（十六）对于成交供应商，在申请项目款项时，需附民工工资支付承诺，格式参见**附件。**

附件：1、供应商报价文件【含民工工资支付承诺】

 2、外部供应项目技术要求

四川省交通勘察设计研究院有限公司

 2024 年 12 月 10 日

 **项目**

**钻探劳务**

**报**

**价**

**文**

**件**

报价人： （盖章）

 日 期： 年 月 日

**目录**

一、询价供应商报价函…………………………………………( )

二、法定代表人身份证明及授权委托书………………………( )

三、营业执照……………………………………………………( )

四、资质证书……………………………………………………( )

五、业绩证明文件………………………………………………( )

六、劳动力计划表………………………………………………( )

七、拟投入本项目的主要勘察设备表…………………………( )

**一、询价供应商报价函**

**致：四川省交通勘察设计研究院有限公司**

我公司已认真阅读了贵单位发出的 询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作内容 | 预估工作量 | 含税综合单价 | 含税合价（元） |
| 钻探 | 0～50m(含50m)孔深陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 |  1600 米 |  293 元/米 |  |
| 含税总价（元） |  |
| 增值税税率 |  % |

**注：1.粗粒土指碎、块石土，漂、卵石土等。**

**2.总价中包括但不限于孔内原位测试（含动探、标贯、压水试验或注水试验等）、抽水试验、施工设备、材料、人工、安全文明施工、进出场（不含后期服务过程中单次勘察按实物工作量结算金额低于5万元时的进出场费）、修路、搬家、平场、青苗赔偿、管理、利润、风险、税金等和政策性文件规定的所有费用。**

**后期服务过程中，单次勘察按实物工作量结算金额低于5万元，另行支付进出场费，进出场费按10元/ km计（乙方应合理选择车辆核载吨位，若使用车辆超出1辆，不额外增加进出场费），进出场里程按成都市青羊区太升北路35号出发至项目所在地最近距离（以百度地图查询为准）。**

**3.** **供应商需分别填报含税总价（金额精确到元）和增值税税率（所报税率不考虑国家特殊政策对税率的优惠）。报价大小写前后不一致的，以大写为准。不含税总价由询价人计算确定。不含税总价计算式为：不含税总价=含税总价÷(1+增值税税率)（注：不含税总价将保留两位小数）。供应商对计算后的不含税总价签字确认。**

二、工期：

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督；执行贵方提供的任务书实施要求，确保达到质量、安全标准；按照项目要求提供相应的钻探设备及钻探人员。

2、加强施工现场的管理，保证在整个钻探过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现意外事件，均由我全部负责，与贵方无关。

3、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证“**工程质量及安全要求**”。

4、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

5、我方承诺提供满足本项目技术和工期要求的钻探人员及设备。

6、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起60个日历天。

四、联系方式

联系人姓名： ,联系电话

 供应商名称： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明书**

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (报价单位名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人（签字）：

 报价人： (盖单位章)

 年 月 日

注：1.此页法定代表人亲自报价、委托代理人报价均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（二）授权委托书（如果有）**

本人： （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现授权委托 （身份证号： ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

报价人： （盖章）

 法定代表人（签字）：

 委托代理人（签字）：

 年 月 日

注：1.此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

**三、营业执照**

（提供营业执照复印件，并加盖公章）

**四、资质证书**

（提供资质证书复印件，并加盖公章）

**五、业绩证明文件**

（提供项目业绩合同全本复印件，并加盖公章）

**六、劳动力计划表**

单位：人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**七、拟投入本项目的主要勘察设备表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **数量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 公司

民工工资已按时足额支付的承诺函

四川省交通勘察设计研究院有限公司：

 我公司承担 ，已与贵公司签订 合同。我公司已足额支付 年 月至 年 月民工工资，如存在拖欠、克扣民工工资的相关问题，由我公司自行承担相关法律责任。本次申请第 期计量支付。

特此承诺。

 公司（盖章）

 年 月 日

## 银行保函格式

（银行保函形式的履约担保适用）

四川省交通勘察设计研究院有限公司(招标人名称)

鉴于四川省交通勘察设计研究院有限公司(发包人名称)(以下简称“发包人”)接受 (报价人名称)(以下简称“报价人”)于 年 月 日参加 的报价，我方愿意无条件地、不可撤销地就报价人履行与发包人订立的上述项目相关合同，向发包人提供见索即付的履约担保。

1.担保金额人民币（大写）： 元（¥ ）。

2.担保有效期：自发包人与报价人签订的合同生效之日起生效，至 年

 月 日止（勘察人承诺在发包人验证最后一批劳务成果前银行保函的有效性）。

3.在本担保有效期内，如果报价人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须发包人出具证明或陈述理由。

4.发包人和报价人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

单位地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得对**担保金额**、**担保范围**、**担保期限**、**担保内容**做出降低担保效力的实质性修改。**履约保函有效期应当不低于上述正文中的担保有效期**。

